БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО БУГУ ТА СЯНУ

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання  державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та  громадських формувань, його категорія: Басейнове управління водних ресурсів річок  Західного Бугу та Сяну; вул. Родини Крушельницьких, 14, м. Львів, 79017; код за ЄДРПОУ – 01038909; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або  територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним  словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі: Послуги по проекту «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів», код ДК 021:2015: 73110000-6 Дослідницькі послуги

Ідентифікатор закупівлі: № UA-2026-02-06-012832-a.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 328 000,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування: кошти гранту Європейського Союзу в межах реалізації проєкту FutureLakes (програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»).

Термін виконання: до 30 липня 2027 року включно.

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями (Постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178).

Мета: покращити екологічний та хімічний стан озера, відновити біорізноманіття у водоймі та навколо неї; підвищити рівень блакитної економіки; залучити громадськість до моніторингу та управління озером; підвищити стійкість суспільства до зміни клімату.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до потреб замовника з урахуванням обсягу та складності послуг, тривалості їх надання, вимог грантової угоди проєкту FutureLakes, а також всіх витрат, пов’язаних з виконанням договору, включаючи податки і збори та усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідні послуги.

З метою визначення ринкового рівня цін замовником здійснено пошук, збір та аналіз цінової інформації шляхом запиту цінових пропозицій у потенційних виконавців послуг. Відповідно до отриманих пропозицій сформувано економічно обґрунтовану очікувану вартість закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, цілей та завдань проєкту FutureLakes, а також з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища та водних ресурсів.

Встановлені характеристики забезпечують досягнення запланованих результатів проєкту, виконання зобов’язань за грантовою угодою та ефективне використання коштів.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Послуги по проекту «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів», код ДК 021:2015: 73110000-6 Дослідницькі послуги

1. Назва послуги: Послуги по проекту «Відновлення та збереження екосистеми озера Світязь задля сталого розвитку», в межах програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»: Відкритий конкурс «FutureLakes для асоційованих регіонів», код ДК 021:2015: 73110000-6 Дослідницькі послуги.

2. Підстави для виконання: Водний кодекс України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закони України «Про природно-заповідний фонд України».

3. Місце виконання послуг: Волинська область, Ковельський район, басейн озера Світязь в межах  Шацького національного природного парку

4. Мета та актуальність послуги: покращити екологічний стан озера, відновити біорізноманіття у водоймі та у межах прибережної зони; сприяти розвитку блакитної економіки; залучити громади до моніторингу та управління озером; підвищити здатність місцевого суспільства адаптуватися до зміни клімату.

5. Основні технічні вимоги до виконання послуги: Послуга повинна відповідати прийнятим в Україні методикам наукових досліджень, законодавчим документам (Водний кодекс України, «Про охорону навколишнього природного середовища», Закони України «Про природно-заповідний фонд України»).

6. Напрямки, кількісні характеристики та терміни виконання послуги:

| № | Напрямки та зміст | Кількість | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комунікація з стейкхолдерами басейну озера Світязь: |  |  |
|  | - Визначення переліку стейкхолдерів проєкту та розробка мапи стейкхолдерів (згідно методики «Картування стейкхолдерів та моніторинг їх залучення», розроблених екпертами FutureLakes) | Не менше 1 аналітичної мапи | квітень-червень 2026 року |
|  | - Проведення робочої зустрічі з стейкхолдерами для обговорення актуальних проблем озера Світязь та отриманих попередніх результатів досліджень | 1 зустріч | червень 2026 року |
| 2 | Проведення комплексу наукових досліджень (гідрологічних, гідрогеологічних, гідробіологічних, орнітологічних, а також досліджень забруднення поверхневих та ґрунтових вод) |  |  |
| 2.1 | Гідрологічні та гідрогеологічні дослідження: |  |  |
|  | - Збір вихідних гідрологічних та гідрогеологічних даних, аналіз попередніх гідрологічних та гідрогеологічних досліджень, натурні обстеження - Розрахунок водного балансу озера | Не менше 1 аналітичного блоку | березень-травень 2026 року |
|  | - Оцінка тенденції багаторічної динаміки водного балансу під впливом природних (атмосферні опади, випаровування з водної поверхні, поверхневий і підземний притік до озера, поверхневий і підземний стік тощо) і антропогенних (використання поверхневих і підземних вод, осушувальні меліорації на прилеглих територіях тощо) чинників. Визначення причин динаміки водного балансу | Не менше 1 аналітичного блоку | червень-серпень 2026 року |
| 2.2 | Оцінка забруднення ґрунтових та поверхневих вод: |  |  |
|  | - Аналіз якості води озера Світязь на основі моніторингових даних - Встановлення частки мешканців, що підключені до централізованого водовідведення - Оцінка готовності населення підключитися до централізованої системи водовідведення | Не менше 1 аналітичного блоку | березень-квітень 2026 року |
|  | - Відбір проб води з криниць у селах на березі озера та проведення аналізів на вміст нітратів у ґрунтових водах з відібраних проб води з криниць у зазначених селах: с.Світязь-25 проб, с.Гряда-15 проб, с.Пульмо-15 проб, с.Подманово-15 проб | 70 проб | квітень 2026 року |
|  |  | 70 проб | серпень 2026 року |
|  | - Відбір проб води з каналів, що впадають в озеро (щонайменьше 2 канали) та проведення аналізів на вміст нітритів у них | 2 проби | квітень 2026 року |
|  |  | 2 проби | серпень 2026 року |
| 2.3 | Гідробіологічні дослідження: |  |  |
|  | - Відбір проб щомісяця протягом вегетаційного періоду (квітень-вересень), визначення видового складу планктонних організмів у них, визначення сапробності (органічного забруднення) озера за кількісними показниками індикаторних видів-гідробіонтів (метод Зелінки і Марван): с.Гряда, с.Світязь, с.Затока Бужня (ур.Гушово), с.Пульмо, с.Подманово (пансіонат «Шацькі озера») | 5 проб | квітень 2026 року |
|  |  | 5 проб | травень 2026 року |
|  |  | 5 проб | червень 2026 року |
|  |  | 5 проб | липень 2026 року |
|  |  | 5 проб | серпень 2026 року |
|  |  | 5 проб | вересень 2026 року |
|  | - Порівняння отриманих результатів із результатами попередніх досліджень (2001-2025 років). Встановлення можливих причин зміни показників планктону (локалізація джерел забруднення озера) | Не менше ніж 1 порівняльний аналіз | вересень 2026 року |
| 2.4 | Орнітологічні дослідження: |  |  |
|  | - Аналіз наявних орнітологічних досліджень (1995-2025) | Не менше 1 аналітичного блоку | березень-квітень 2026 року |
|  | - Польові дослідження для встановлення сучасного видового складу та чисельності гніздових і пролітних птахів озера Світязь | Не менше 3 виїздів | квітень-вересень 2026 року |
|  | - Оцінка динаміки орнітофауни та становлення можливих причин її змін | Не менше 1 аналітичного блоку | вересень 2026 року |
| 3 | Підготовка комплексного звіту про стан озера | 1 комплексний звіт | січень-лютий 2027 року |
| 4 | Розробка картографічних матеріалів, що відображають отримані результати досліджень за допомогою геоінформаційних систем | Не менше 10 карт | січень-лютий 2027 року |
| 5 | 5.1. Розробка попереднього Плану дій для збереження та відновлення озера | 1 документ | березень-квітень 2027 року |
|  | 5.2. Обговорення проєкту Плану заходів з стейкхолдерами | Не менше 1 робочої зустрічі | березень-квітень 2027 року |
|  | 5.3. Доопрацювання Плану заходів з урахуванням доповнень і зауважень стейкхолдерів | 1 документ | березень-квітень 2027 року |
| 8 | Розробка Дорожньої карти реалізації Плану Дій щодо покращення стану озера | 1 документ | квітень-травень 2027 року |
| 9 | Розробка та друк інформаційного буклету з результатами досліджень та розроблених Плану дій та Дорожньої карти | Не менше 10 примірників | травень 2027 року |
| 10 | Організація фінального семінару для стейкхолдерів з метою презентації результатів проєкту | 1 захід | травень-червень 2027 року |
| 11 | Очна участь у зустрічі проєкту FutureLakes за участю всіх партнерів/координаторів у Республіці Польща, включаючи виступ (англійською мовою) із представленням планів та результатів проєкту | 1 поїздка / 4 дні | березень 2026 року |
| 12 | Очна участь у зустрічі проєкту FutureLakes за участю всіх партнерів/координаторів у Королівстві Нідерландів, включаючи виступ (англійською мовою) із представленням планів та результатів проєкту | 1 поїздка / 4 дні | 2027 рік |
| 13 | Залучення та інформування громадськості щодо реалізації проєкту, з метою підвищення рівня екологічної обізнаності місцевих мешканців щодо важливості відновлення та збереження екосистеми озера Світязь (публікації у соціальних мережах, вебсайтах, наукових виданнях, виступи у ЗМІ тощо) | Не менше 5 публікацій | березень 2026 - липень 2027 року |
| 14 | Забезпечення щоденного менеджменту проєкту, участь онлайн та оффлайн зустрічах проєкту та громадських заходах, підготовка звітів англійською мовою, комунікація з координаторами проєкту англійською мовою, підготовка матеріалів (українською та англійською мовами) | Протягом усього строку договору | березень 2026 -липень 2027 року |

7.Кількісні показники є мінімально необхідними та можуть бути уточнені в межах виконання договору без зміни суті послуг.

8. Послуги надаються поетапно відповідно до цього Технічного завдання.

9. Усі звітні матеріали (проміжні та підсумкові) готуються українською та англійською мовами.

Комунікація в межах реалізації проєкту, зокрема робочі зустрічі (онлайн та/або офлайн) із партнерами/координаторами проєкту, здійснюється англійською мовою.

10. За результатами виконання послуги Виконавець зобов’язується надати Замовнику підсумковий звіт про виконані роботи разом з Актом наданих послуг не пізніше 30 липня 2027 року.

11. Впровадження результатів послуги: результати будуть використовуватися для природоохоронної діяльності та захисту і відновлення озер.

12. Умови оплати: Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі на підставі підписаних Сторонами Актів приймання-передачі наданих Послуг та після виконання і подання звітних матеріалів. Оплата здійснюється в межах та за умови фактичного надходження грантових коштів у межах фінансування, отриманого після затвердження підсумкового звіту грантодавцем. У разі затримки надходження грантового фінансування розрахунки за надані Послуги здійснюються протягом 7 робочих днів з дати надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника.